2015年10月第三周工作报告（10.12-10.16）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－商品管理 | **已完成（前台/后台）** |  |
| 仓库端－商品管理 | **后台完成，前端未出来** |  |
| 库位模块管理  采购模块  店铺管理模块 | **进行中（后台）** |  |
| 产品 | 采购模块原型说明 | **已完成** |  |
| 进销存模块原型规划  进销存模块原型说明 | **已完成** | 盘点功能进行中。预计周末可以完成。 |
| **关于产品方案：**   1. 原来估计时间太过乐观，实际规划时，一些细节地方需要确认、决断和考虑，更多的时间用在整理思路上。所以导致进度与计划相比有些延后。 2. 产品规划进度不会影响到程序开发时间。不会出现开发等着方案做的情况。 | | |
| 设计/前端 | 管理端－商品管理界面 | **已完成** | 由于之前沟通方式混乱，所以进度出错。  重新讨论并修改了沟通交流方式。 |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、库位模块开发  2、采购模块开发  3、进销存模块开发 |  |
| 产品 | 1. 完成店铺管理模块 2. 完成添加仓库模块   3、开始订单模块原型规划 |  |
| 前端 | 1. 库位管理 2. 仓库端－商品管理 |  |