2015年10月第二周工作报告（9.28-10.10）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 基础模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面） | **后台开发完成** |  |
| 商品模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面） | **后台开发完成**  正在接入前端 |  |
| 产品 | 库位模块原型规划 | **已完成：**  仓库端 包含库区管理、库区结构管理、中转仓管理、废品仓管理等。共11个页面 |  |
| 采购模块原型规划 | **已完成：** 管理端：  包含采购计划单管理、采购单管理、供应商资料管理等。共计9个页面  仓库端：  包含采购计划单管理、采购单管理。共计5个页面 |  |
| 进销存模块原型规划 | **部分完成** | 预计下周一完成 |
| 设计/前端 | 主界面 | **部分完成**  一细细节还需要调整 | 前端现在两边沟通十分困难，很占用时间，效果也不好。希望能换成厦门这边的，方便当面沟通交流。 |
| 商品管理界面 | **部分完成**  一细细节还需要调整 |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、库位模块开发  2、采购模块开发 |  |
| 产品 | 1、完成进销存模块原型规则  2、开始订单模块原型规划 |  |