2015年10月第五周工作报告（10.26-10.30）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 仓库端－商品管理 | **前端接入，修改BUG。** |  |
| 管理端－店铺管理 | **进行中（后台）** |  |
| 库位模块管理  采购模块  进销存模块 | **进行中（后台）** |  |
| 产品 | 订单模块原型规则及说明 | **完成度50%** | 订单详情内容梳理和操作用了比较多时间。 |
| 设计/前端 | 仓库端－商品管理界面  仓库端－库存管理 | **已完成** |  |
| 张小晖 | ERP功能规划文档整理 | **进行中** | 之前采用截图的方式。 需要重新写页面说明及交互。 |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、库位模块开发  2、采购模块开发  3、进销存模块开发 |  |
| 产品 | 1、完成订单模块原型规划 |  |
| 前端 | 1. 仓库端－采购管理 2. 管理端－店铺管理 3. 仓库端－进销存管理 |  |
| 张小晖 | 1. 完成ERP功能规划文档整理 2. 完成微小店平台对门店提供服务PPT |  |