2015年10月第三周工作报告（10.19-10.23）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－仓库管理 | **已完成（后台）** |  |
| 管理端－店铺管理 | **进行中（后台）** |  |
| 库位模块管理  采购模块  进销存模块 | **进行中（后台）** |  |
| 产品 | 店铺管理模块原型规则及说明 | **已完成** |  |
| 仓库管理模块原型规则及说明 | **已完成** |  |
| 设计/前端 | 仓库端－商品管理界面 | **已完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、库位模块开发  2、采购模块开发  3、进销存模块开发 |  |
| 产品 | 1、开始订单模块原型规划 |  |
| 前端 | 1. 仓库端－库位管理 2. 管理端－仓库管理 |  |