2015年11月第一周工作报告（11.02-11.06）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－店铺管理 | **完成** |  |
| 库位模块管理 | **完成** |  |
| 采购模块 | **进行中** |
| 进销存模块 | **进行中** |
| 产品 | 订单模块 | **已完成（90%）** | 本周末加班完成订单模块。 |
| 设计/前端 | 仓库端－采购管理  管理端－采购管理 | **已完成** |  |
| 张小晖 | ERP功能规划文档整理 | **完成（针对当前的原型）** | 需要重新调整一下格式。 |
| 微小店平台对门店提供服务PPT | **进行中 80%** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、仓库端－采购管理  2、管理端－采购管理  3、进销存模块开发 |  |
| 产品 | 1、完成售后管理模块 2、开始财务管理模块 |  |
| 前端 | 1. 管理端－仓库管理 2. 仓库端－进销存管理 |  |
| 张小晖 | 1. 完成ERP功能规划文档整理 2. 完成微小店平台对门店提供服务PPT | ERP规划文档需要添加订单管理模块 |

**当前ERP未完成工作情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **未完成部分** | **预计完成时间** |
| 产品原型 | 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） | 2015-11-15 |
| 程序开发 | 采购模块（管理端、仓库端）进行中 进销存模块（仓库端）  订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |  |
| 前端UI | 采购模块（管理端、仓库端）进行中  进销存模块（仓库端）  订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） |  |