2015年11月第三周工作报告（11.16-11.20）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 进销存模块 | **完成** |  |
| 产品 | 调整订单模块 | **已完成** |  |
| 基础模块&系统模块 | **进行中（50%）** |  |
| 货到付款订单确认功能规划 | **已完成** |
| 设计/前端 |  |  | 由于前端缺人，所以订单模块、售后模块需要等新的前端入职后再协调进行。 |
| 张小晖 | 1.收集POS收银系统资料，设计厦门市POS收银系统使用情况调查问卷；（11.16-11.17）  2.实地走访调研：银豹POS收银系统，电子城（11.17-11.17）  3.熟悉ERP订单和财务模块；（11.18-11.18）  4.整理商城系统功能描述；（11.19-11.20） | **完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块开发  仓库端－订单模块开发  管理端－财务模块开发 |  |
| 产品 | 1、基础模块&系统模块规划 2、ERP原型调整 |  |
| 设计/前端 |  | 由于前端缺人，所以订单模块、售后模块需要等新的前端入职后再协调进行。 |
| 张小晖 | 1.整理商城和分销系统功能描述，形成word文档； |  |

**当前ERP未完成工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **未完成部分** |
| 产品原型 | 基础模块（管理端、仓库端） |
| 程序开发 | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |
| 前端UI | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） |