2015年11月第一周工作报告（11.09-11.13）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－采购管理 | **完成** |  |
| 仓库端－采购管理 | **完成** |  |
| 进销存模块 | **进行中** |
| 产品 | 售后模块 | **已完成** |  |
| 财务模块 | **进行中（50%）** | 周末加班完成。 |
| 设计/前端 | 仓库端－进销存管理 | **已完成** | 由于前端请假，所以订单模块、售后模块需要等新的前端入职后再协调进行。 |
| 张小晖 | 微小店平台对门店提供服务PPT | **完成** |  |
| 梳理微小店介绍平台版PPT，了解微小店平台和商家版本后台 | **完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 管理端－进销存模块开发  仓库端－进销存模块开发 |  |
| 产品 | 1、基础模块规划  2、货到付款订单确认功能规划 |  |
| 前端 | 1. 订单管理模块 2. 售后管理模块 | 由于前端请假，所以订单模块、售后模块需要等新的前端入职后再协调进行。 |
| 张小晖 | 调研厦门地区零售业商家POS机使用情况 |  |

**当前ERP未完成工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **未完成部分** |
| 产品原型 | 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |
| 程序开发 | 进销存模块（仓库端）  订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |
| 前端UI | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） |