2015年11月第四周工作报告（11.23-11.27）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块 | **进行中（后端）** |  |
| 仓库端－订单模块 | **进行中（后端）** |  |
| 管理端－财务管理 | **进行中（后端）** |  |
| 产品 | ERP原型添加订单页面调整 | **已完成** |  |
| 基础模块&系统模块 | **已完成** |  |
| 设计/前端 |  |  | 暂无前端，工作进入停滞状态 |
| 张小晖 | 1.熟悉ERP订单模块；（11.23）  2.完成《夏商集团&微小店共建电子商务平台介绍 》ppt的调整工作（11.24）  3.参与调研千滋百味项目；（11.26）  4.整理微小店商城架构的功能描述，完成度：90%(11.25和11.27) | **完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块开发  仓库端－订单模块开发  管理端－财务模块开发 |  |
| 产品 | 1、ERP原型调整 2、ERP原型商品模块测试 3、ERP日志记录节点整理 4、ERP导出功能模板整理 |  |
| 设计/前端 |  | 暂无前端，工作进入停滞状态 |
| 张小晖 | 1.熟悉ERP；  2.完成微小店商城架构的功能描述； |  |

**当前ERP未完成工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **未完成部分** |
| 产品原型 | ERP部分功能调整和补充。 |
| 程序开发 | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |
| 前端UI | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） |