2015年12月第一周工作报告（11.30-12.04）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块 | **进行中（后端）** |  |
| 仓库端－订单模块 | **进行中（后端）** |  |
| 管理端、仓库端－基础管理 | **进行中（后端）** |  |
| 产品 | ERP快递、打印模板设置 | **已完成** |  |
| ERP日志记录节点整理 | **已完成** |  |
| ERP导出功能模板整理 | **已完成** |  |
| 设计/前端 |  |  | 暂无前端，工作进入停滞状态 |
| 张小晖 | 1.完成微小店商城架构的功能描述；（11.30）  2.收集pos收银系统公司资料；（12.1）  3.收集B2B电子商务资料，参与线下调研；（12.2—12.3） | **完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块开发  仓库端－订单模块开发 |  |
| 产品 | 1. ERP原型调整 2. ERP原型商品模块测试 3. ERP原型财务模块调整 |  |
| 设计/前端 |  | 暂无前端，工作进入停滞状态 |
| 张小晖 | 1. 参与B2B线下调研； 2. 熟悉ERP功能 |  |

**当前ERP未完成工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **未完成部分** |
| 产品原型 | ERP部分功能调整和补充。 |
| 程序开发 | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |
| 前端UI | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） |