2015年12月第四周工作报告（12.21-12.25）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块 | **进行中（后端）** | 目前由于开发需要做前端的工作，进展缓慢。 |
| 仓库端－订单模块 | **进行中（后端）** |
| 管理端、仓库端－基础管理 | **进行中（后端）** |
| 产品 | 门店POS系统功能整理 | **已完成** |  |
| ERP原型调整 | **已完成** |  |
| 设计/前端 |  |  | 暂无前端，工作进入停滞状态 |
| 张小晖 | 1.完成《今生金饰&共建电子商务平台介绍》PPT；  完成《今生金饰商城系统报价清单》excel；（12.21-12.22）  2.完成《微小店电子商务B2B产品介绍》PPT；（12.23—12.25） | **已完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块开发  仓库端－订单模块开发、基础设置开发 |  |
| 产品 | 1. 门店POS功能原型规划 2. ERP原型调整 |  |
| 设计/前端 |  | 暂无前端，工作进入停滞状态 |
| 张小晖 | 调整《微小店电子商务B2B产品介绍》PPT； |  |

**当前ERP未完成工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **未完成部分** |
| 产品原型 | ERP部分功能调整和补充。 |
| 程序开发 | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） 基础模块（管理端、仓库端） |
| 前端UI | 订单模块（管理端、仓库端） 售后模块（管理端、仓库端） 财务模块（管理端） |