2015年9月第三周工作报告（9.14-9.18）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | ERP表结构设计 | **已完成：**  商品、订单、仓库、店铺、供应商、基础等相关表的结构设计  **未完成：**  财务相关表。 | 1、由于现在产品原型还没有出来，表结构只是根据主要流程确确定，后期会根据原型及详细说明进行调整。 |
| 产品 | 标准页面原型设计 | **已完成：**  列表页面、弹出窗口、详细页面  **未完成：**  登录页面 | 1、由于ERP名称和LOGO没有确定，所以登录页面暂时无法规划。  2、后期可能会出现一些页面需要设计，会提前给出交给UI，尽量不影响ERP开发进度。 |
| 商品模块原型设计 | 部分完成 | 预计下周一完成 |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、详细设计文档  2、设计的表按照规范录入的数据库  3、基础模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面）  4、商品模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面） | 1、详细设计文档，可能不能进行，需要等产品原型进行编写。 |
| 产品 | 1、完成商品模块原型规划  2、完成预售商品设置部分原型规划  3、开始库位模块原型规划 |  |