2015年9月第四周工作报告（9.21-9.25）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 设计的表按照规范录入的数据库 | **已完成：** |  |
| 基础模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面） | **进行中** |  |
| 商品模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面） | **进行中** |  |
| 产品 | 商品模块原型规划 | **已完成：**  包含管理端、仓库端的商品模块。  共15个页面 | 关联物料部分有修改，预计下周一完成修改 |
| 预售商品设置原型 | **已完成：** 仓库端，共计3个页面 |  |
| 库位模块原型规划 | **部分完成** | 预计下周一完成 |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 1、基础模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面）  2、商品模块后台逻辑的编写（待前端出来之后 再接入前端界面） |  |
| 产品 | 1、完成商品模块关联物料部分修改  2、完成库位管理模块原型规划  3、开始仓库模块原型规划 |  |