2016年01月第三周工作报告（01.18-01.22）

——刘荣

**本周工作情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **完成情况** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块 | **进行中（后端）** | 订单模块还差订单详情页面 |
| 仓库端－订单模块 | **进行中（后端）** |
| 管理端、仓库端－基础管理 | **进行中（后端）** |
| 产品 | 门店POS系统－门店管理后台 | **部分完成** | 剩余基础设置、财务统计两部分未完成 |
| ERP原型调整 | **已完成** |  |
| 设计/前端 |  |  |  |
| 张小晖 | 1.调整并完成《掌上批电子商务B2B产品介绍V1.0》PPT；  （1.18）  2.调整并完成《B2B2C企业电商平台系统解决方案V1.0》PPT；（1.19-1.20）  3.给客户讲解PPT;(1.21) | **已完成** |  |

**下周计划工作：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **备注** |
| 开发 | 管理端－订单模块开发  仓库端－订单模块开发 |  |
| 产品 | 1. 门店POS功能－门店管理后台 2. ERP原型调整 |  |
| 张小晖 | 了解夏商微小店系统整体功能 |  |